PLATO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
LỘ TRÌNH GIT – CODE – USE CASE

Sổ tay thao tác từng bước cho Plato, bám theo 8 giai đoạn trong kế hoạch đồng bộ

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục đích | Giúp triển khai đúng cấu trúc Git–Code–Use Case, giảm bỏ sót và tránh đưa file nhạy cảm hoặc file tạm vào repository. |
| Phạm vi | D:\Projects\Zenithas\Plato gồm plato_gymapp, plato_docs và công cụ kiểm tra. |
| Đối tượng | Người trực tiếp triển khai, người review code/tài liệu, và người duy trì quy trình. |
| Cách dùng | Đọc theo thứ tự Giai đoạn 0 → 8. Không bắt đầu giai đoạn sau khi tiêu chí hoàn tất của giai đoạn trước chưa đạt. |

Nguyên tắc an toàn Không dùng git add . ở lần đầu. Không chạy git reset --hard. Không xóa bản DOCX cũ; chỉ archive sau khi file không còn được Word mở.

# 1. Bản đồ triển khai

| Giai đoạn | Kết quả phải có | Chỉ được sang bước tiếp theo khi |
| --- | --- | --- |
| 0. Baseline | Danh sách tài liệu hiện hành, trạng thái app và kiểm tra secret. | Đã xác định bản Use Case chính và không còn file Word lock cần can thiệp. |
| 1. Git local | Repository tại Plato, .gitignore và baseline commit sạch. | git status sạch; .env/keystore/build không bị stage. |
| 2. UC nguồn | Template và ít nhất pilot UC31 ở Markdown. | Nội dung pilot khớp DOCX hiện hành. |
| 3. Index | usecase-index.yaml map UC với đường dẫn code và i18n. | Mỗi entry có ID, title, code_paths và liên kết UC. |
| 4–6. Tooling | Impact scan, validator và generator có --check. | Thay đổi mẫu tạo đúng cảnh báo và tái tạo DOCX. |
| 7. Hook | Pre-commit chạy được trên Windows. | Hook không chặn sai và chặn đúng trường hợp thiếu review. |
| 8. CI/remote | Remote private và CI kiểm tra độc lập. | Pipeline pass trên nhánh feature trước khi merge. |

# 2. Chuẩn bị chung trước khi làm

Các lệnh trong tài liệu dùng PowerShell và giả định thư mục dự án là D:\Projects\Zenithas\Plato. Nếu máy dùng đường dẫn khác, chỉ thay biến $platoRoot; không thay đổi cấu trúc thư mục một cách ngẫu nhiên.

## 2.1. Kiểm tra công cụ

- Mở PowerShell mới. Không chạy lệnh trong cửa sổ đang thực hiện build Flutter hoặc đang mở Word.

- Kiểm tra Git, Flutter, Dart và Python có thể chạy. Ghi lại version vào ghi chú triển khai.

$platoRoot = 'D:\Projects\Zenithas\Plato' Set-Location $platoRoot git --version flutter --version dart --version python --version Get-ChildItem -Force

- Nếu git chưa có, cài Git for Windows trước. Nếu Python chưa có, dùng Python 3.11+ và xác nhận lệnh python mở đúng phiên bản.

## 2.2. Quy ước làm việc

- Mỗi feature dùng một branch, tên có UC ID nếu đã biết, ví dụ feature/uc31-background-permissions.

- Một thay đổi có thể chạm code, i18n, test, Use Case nguồn và DOCX generated; chúng được review trong cùng PR.

- DOCX generated là đầu ra. Không chỉnh tay nội dung trong generated sau khi chuyển sang nguồn Markdown/YAML.

- Mọi cảnh báo impact scan phải được xử lý bằng cập nhật UC hoặc ghi rõ reviewed-no-change trong PR.

# 3. Giai đoạn 0 — Chốt baseline và bảo vệ dữ liệu

Mục tiêu của giai đoạn này là giữ một mốc tham chiếu đáng tin cậy. Đây là bước dễ bị bỏ qua nhất, nhưng nếu baseline sai thì Git chỉ lưu lại sai lệch một cách có tổ chức.

## 3.1. Đóng file Word và xử lý bản tài liệu

- Đóng toàn bộ file .docx trong plato_docs bằng Word. Đợi các file tạm bắt đầu bằng ~$ biến mất.

- Trong plato_docs, chọn usecase_revised_permissions.docx là tài liệu Use Case hiện hành. Giữ usecase_revised.docx trong archive; chỉ di chuyển usecase.docx sang archive sau khi Word không còn tạo lock.

- Không đổi tên bản hiện hành trong lúc này. Quy ước tên final sẽ được chốt khi generator đã chạy ổn định.

Kiểm tra bắt buộc Nếu còn file ~$*.docx, coi file DOCX tương ứng là đang được Word hoặc dịch vụ đồng bộ sử dụng. Không move, rename hoặc overwrite file đó.

## 3.2. Ghi nhận trạng thái app

- Chạy analyze và test trước khi tạo Git. Nếu đã có lỗi, ghi rõ lỗi hiện hữu trong một file baseline note thay vì cố sửa lẫn vào việc khởi tạo Git.

Set-Location 'D:\Projects\Zenithas\Plato\plato_gymapp' flutter pub get flutter analyze flutter test

- Tạo ghi chú ngắn plato_docs/baseline-2026-08.md: ngày, commit (sau khi có Git), kết quả analyze/test, tài liệu Use Case hiện hành và các lỗi đã biết.

## 3.3. Quét file nhạy cảm

Trong app hiện có .env. File này không được commit. Cũng không commit key.properties, signing.properties, .jks, .keystore hoặc service account JSON.

Set-Location 'D:\Projects\Zenithas\Plato' Get-ChildItem -Recurse -Force -File -Include *.env,*.jks,*.keystore,key.properties,signing.properties,*service-account*.json ¦ Select-Object FullName

- Nếu lệnh trả về file nhạy cảm, thêm đúng pattern vào .gitignore trước khi chạy bất kỳ git add nào.

- Nếu token đã từng bị commit vào remote trong tương lai, thu hồi/đổi token trước; việc xóa file khỏi commit sau đó không đủ an toàn.

## 3.4. Tiêu chí hoàn tất Giai đoạn 0

| Hạng mục | Cần xác nhận |
| --- | --- |
| Tài liệu | Đã chốt bản Use Case hiện hành; bản cũ nằm ở archive hoặc được giữ nguyên vì đang mở. |
| App | Đã lưu kết quả flutter analyze và flutter test. |
| Secret | .env và file ký ứng dụng đã được nhận diện, chưa bị stage. |
| Baseline note | Có ngày thực hiện, người thực hiện và lỗi hiện hữu nếu có. |

# 4. Giai đoạn 1 — Khởi tạo Git local an toàn

## 4.1. Tạo .gitignore trước

Tạo .gitignore tại D:\Projects\Zenithas\Plato, không phải chỉ trong plato_gymapp. File app-level .gitignore có thể giữ lại, nhưng root-level .gitignore là lớp bảo vệ chung.

# Flutter / Dart plato_gymapp/.dart_tool/ plato_gymapp/build/ plato_gymapp/.flutter-plugins* # Local secrets **/.env **/.env.* **/*.jks **/*.keystore **/key.properties **/signing.properties **/*service-account*.json # IDE / OS / Word locks .idea/ .vscode/ .agent/ .agents/ ~$*.docx Thumbs.db .DS_Store # Temporary processing artifacts **/render*/ **/*_extracted.json **/*_extracted.txt **/*.bak **/*.tmp

Không ignore Không thêm plato_docs/usecases/, plato_docs/usecase-index.yaml hoặc plato_docs/generated/plato_usecases.docx vào .gitignore. Đây là các artifact cần review và tái tạo.

## 4.2. Khởi tạo và kiểm tra

- Chuyển tới đúng thư mục cha Plato, rồi chạy git init. Chỉ thực hiện một lần.

- Đặt main làm nhánh chính. Kiểm tra trạng thái trước khi stage.

Set-Location 'D:\Projects\Zenithas\Plato' git init git branch -M main git status --short git status --ignored --short

- Mở danh sách ignored để chắc .env, build, .dart_tool và Word lock nằm trong ignored; nếu xuất hiện dưới dạng file thường thì sửa .gitignore ngay.

## 4.3. Tạo baseline commit

git add .gitignore README.md plato_gymapp plato_docs git status --short git diff --cached --stat git commit -m "chore: establish Plato baseline" git status --short

Chỉ commit khi git diff --cached --stat không hiển thị file bí mật, build, render hoặc Word lock. git status --short phải trống sau commit.

## 4.4. Khắc phục sự cố thường gặp

| Triệu chứng | Cách xử lý an toàn |
| --- | --- |
| .env xuất hiện trong staged | Chạy git restore --staged <đường_dẫn>; thêm pattern phù hợp vào .gitignore; kiểm tra lại trước khi commit. |
| Đã add nhầm build/ hoặc .dart_tool | Chạy git restore --staged <đường_dẫn>. Không xóa thư mục build nếu không cần. |
| Git báo identity unknown | Thiết lập git config --global user.name và user.email bằng danh tính bạn muốn hiển thị trên commit. |
| Có file untracked không rõ nguồn | Không stage. Kiểm tra nội dung/nguồn gốc trước; nếu là artifact tạm thì ignore hoặc xóa sau khi xác nhận. |

# 5. Giai đoạn 2 — Tạo nguồn Use Case có cấu trúc

Đừng chuyển toàn bộ 31 Use Case trong một lần. Pilot UC31 trước vì đây là luồng có permission, pre-dialog, toggle, localization và quan hệ UC; nó kiểm thử tốt nhất cho template.

## 5.1. Tạo cấu trúc tối thiểu

Set-Location 'D:\Projects\Zenithas\Plato' New-Item -ItemType Directory -Path 'plato_docs\usecases' -Force New-Item -ItemType Directory -Path 'plato_docs\generated' -Force New-Item -ItemType Directory -Path 'plato_docs\templates' -Force New-Item -ItemType File -Path 'plato_docs\usecases\UC31.md' -Force New-Item -ItemType File -Path 'plato_docs\usecase-index.yaml' -Force

## 5.2. Template UC bắt buộc

# UC31 — Quản lý quyền ứng dụng ## Mục tiêu ... ## Tác nhân Người dùng ## Tiền điều kiện ... ## Kích hoạt ... ## Luồng chính 1. ... ## Luồng thay thế và ngoại lệ ... ## Hậu điều kiện ... ## Quy tắc nghiệp vụ ... ## Use Case liên quan UC06, UC15 ## Thuật ngữ Lịch tập (Routine), Giáo án (Program)

- Tên ở dòng H1 phải khớp tuyệt đối với title trong usecase-index.yaml, bảng tổng hợp và heading trong DOCX generated.

- Khi mô tả UI, dùng tên hiển thị trong strings_vi.i18n.json. Không tự dịch hoặc đổi danh từ nếu app không dùng wording đó.

- Permission flow phải tách rõ pre-dialog của Plato, dialog hệ điều hành, toggle, từ chối tạm thời, từ chối vĩnh viễn và bước mở Cài đặt.

## 5.3. Checklist review UC31

| Điểm đối chiếu | Ví dụ trên Plato |
| --- | --- |
| Màn hình | Settings Screen và luồng mở từ Profile Settings. |
| Code | profile_settings_screen.dart, settings_screen.dart, workout_permission_helper.dart. |
| Wording | pre_permission_title, pre_permission_desc, pre_permission_btn_allow, pre_permission_btn_later trong strings_vi.i18n.json. |
| Hành vi | Cấp quyền ngay, để sau, quyền đã cấp, từ chối, từ chối vĩnh viễn, thay đổi lại trong Settings. |
| Quan hệ | UC06/UC15 nếu reset hoặc cài đặt liên quan tác động tới trạng thái/permission. |

Quy tắc chuyển đổi Lần chuyển đầu chỉ chuẩn hóa cấu trúc; không lặng lẽ thay đổi nghiệp vụ. Mỗi sửa wording/hành vi phát hiện được phải tách thành một review rõ ràng.

# 6. Giai đoạn 3 — Xây usecase-index.yaml

Index là traceability kỹ thuật. Nó không xuất hiện trong Use Case dành cho người đọc, nhưng là nơi để công cụ hiểu một file code thay đổi có thể ảnh hưởng tới UC nào.

## 6.1. Mẫu entry UC31

usecases: UC31: title: "Quản lý quyền ứng dụng" source: "plato_docs/usecases/UC31.md" features: - permissions - background_workout code_paths: - "plato_gymapp/lib/features/profile/presentation/screens/profile_settings_screen.dart" - "plato_gymapp/lib/features/profile/presentation/screens/settings_screen.dart" - "plato_gymapp/lib/core/utils/workout_permission_helper.dart" localization_keys: - pre_permission_title - pre_permission_desc - pre_permission_btn_allow - pre_permission_btn_later related_usecases: - UC06 - UC15

## 6.2. Quy tắc mapping

- Map theo feature/module cụ thể trước, không dùng lib/** vì sẽ tạo quá nhiều cảnh báo.

- Nếu một file thuộc nhiều UC, khai báo file đó ở tất cả entry liên quan; đừng chọn một UC “đại diện” để cho gọn.

- Dùng path tương đối so với Plato và dùng / trong YAML trên cả Windows lẫn CI.

- Khi thêm màn hình mới, thêm entry/index ngay trong branch đó; cảnh báo unclassified change là việc phải xử lý, không phải cảnh báo có thể bỏ qua.

## 6.3. Tự kiểm tra index

| Câu hỏi | Đạt khi |
| --- | --- |
| ID có file nguồn? | Mỗi UC trong index có source tồn tại. |
| Title nhất quán? | title khớp H1 của UCxx.md. |
| Path có tồn tại? | Mỗi code_paths trỏ tới file/glob thật trong repository. |
| Localization key có tồn tại? | Key xuất hiện trong strings_vi.i18n.json và strings_en.i18n.json nếu app hỗ trợ hai ngôn ngữ. |
| Quan hệ hợp lệ? | UC liên quan tồn tại và không tự trỏ về chính nó. |

# 7. Giai đoạn 4 — Viết và chạy impact scan

Mục tiêu của impact scan là đưa ra danh sách UC cần review, không tự động kết luận rằng tất cả UC đó bắt buộc phải sửa. Con người vẫn quyết định sự thay đổi có làm đổi hành vi nghiệp vụ hay wording tài liệu hay không.

## 7.1. Hành vi cần có của check_usecase_impact.py

| Input | Xử lý | Output bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| git diff --cached --name-only | So khớp file thay đổi với code_paths trong index. | File thay đổi → UC bị ảnh hưởng → lý do match. |
| --base main | So sánh branch hiện tại với main cho PR/CI. | Danh sách UC hợp nhất, không trùng. |
| File chưa map | Gắn nhãn unclassified. | Danh sách file cần bổ sung mapping hoặc xác nhận review. |
| Localization file đổi | Đọc key đổi, so khớp localization_keys. | UC có wording/key cần review. |

## 7.2. Quy trình chạy hằng ngày

# Trước khi commit: các thay đổi đã được git add python tools/check_usecase_impact.py --staged # Trước khi tạo PR: so với main python tools/check_usecase_impact.py --base main

- Nếu output có UC31, mở UC31.md và so lại hành vi thực tế, bao gồm wording trên UI. Cập nhật file chỉ khi có thay đổi nghiệp vụ/tài liệu.

- Nếu không cần sửa, ghi vào PR: “UC31 reviewed-no-change: thay đổi chỉ refactor nội bộ, không đổi UI/hành vi.”

- Nếu có unclassified file, cập nhật index hoặc giải thích có cơ sở trong PR; không tắt cảnh báo bằng cách bỏ file khỏi diff.

Ví dụ đúng Sửa workout_permission_helper.dart và pre_permission_btn_allow phải báo UC31. Nếu script không báo, lỗi nằm ở index/tooling chứ không phải ở người review.

# 8. Giai đoạn 5 — Validator Use Case

## 8.1. Những kiểm tra nên chặn commit

| Kiểm tra | Ví dụ lỗi phải báo |
| --- | --- |
| ID | UC trùng, thiếu ID hoặc thứ tự bảng tổng hợp không khớp file nguồn. |
| Tên | UC02/UC06 có title khác giữa index, heading và bảng tổng hợp. |
| Cấu trúc | Thiếu tác nhân, tiền điều kiện, luồng chính hoặc hậu điều kiện. |
| Tham chiếu | UC liên quan không tồn tại, tự tham chiếu hoặc file source bị thiếu. |
| i18n | Key khai báo trong index không có trong strings_vi.i18n.json. |
| Generated | DOCX hiện tại không được tạo lại từ source đang commit. |

## 8.2. Cách phân loại lỗi

| Mức | Ý nghĩa | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| ERROR | Không thể tin cậy tài liệu/automation. | Sửa trước commit hoặc CI merge. |
| WARNING | Cần con người review nhưng có thể không cần sửa UC. | Ghi reviewed-no-change hoặc cập nhật mapping/nội dung. |
| INFO | Gợi ý cải thiện, không chặn. | Đưa vào backlog nếu hợp lý. |

python tools/validate_usecases.py python tools/validate_usecases.py --strict python tools/validate_usecases.py --uc UC31

Nên triển khai chế độ thường trước; chỉ bật --strict trong hook khi 31 UC đã chuyển đổi và validator đã ít false positive.

# 9. Giai đoạn 6 — Sinh và kiểm tra DOCX

## 9.1. Quy tắc nguồn → output

- Nguồn duy nhất để sửa nội dung: plato_docs/usecases/UCxx.md, usecase-index.yaml và template được version hóa.

- Output chính: plato_docs/generated/plato_usecases.docx.

- build_usecase_doc.py phải có --check: tạo lại output tạm và trả lỗi nếu khác file generated đang stage.

- Không để Word tự lưu vào generated khi đang review. Mở file ở chế độ read-only nếu có thể.

## 9.2. Lệnh bắt buộc

python tools/build_usecase_doc.py python tools/build_usecase_doc.py --check python tools/validate_usecases.py --strict

## 9.3. Review trước khi commit

- Mở DOCX generated, kiểm tra tiêu đề, bảng tổng hợp, các bảng chi tiết và quan hệ UC.

- Rà soát title UC02/UC06 để không còn sai khác giữa tổng hợp, heading và chi tiết.

- Kiểm tra Font, heading, bảng và trang. Không chỉnh trực tiếp output để “sửa nhanh”; sửa ở nguồn/generator rồi build lại.

- Không stage file ~$*.docx, PDF render, PNG render, JSON/TXT trích xuất hoặc backup tạm.

Khi generator chưa có Có thể giữ DOCX hiện hành trong baseline. Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu pilot UC31, mọi thay đổi UC31 nên lưu song song ở nguồn Markdown để tránh phải chuyển lại về sau.

# 10. Giai đoạn 7 — Pre-commit và branch workflow

## 10.1. Cấu hình hook ổn định trên Windows

Set-Location 'D:\Projects\Zenithas\Plato' New-Item -ItemType Directory -Path '.githooks' -Force New-Item -ItemType Directory -Path 'scripts' -Force git config core.hooksPath .githooks

Git for Windows gọi hook qua shell. File .githooks/pre-commit nên là shell wrapper ngắn, gọi scripts/pre_commit.ps1. Lưu file wrapper bằng line ending LF.

#!/bin/sh powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/pre_commit.ps1 exit $?

## 10.2. Thứ tự trong pre_commit.ps1

| Thứ tự | Lệnh | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | dart format --set-exit-if-changed . | Báo format sớm. |
| 2 | flutter analyze | Bắt lỗi tĩnh app. |
| 3 | flutter test | Kiểm tra hành vi có test. |
| 4 | python tools/check_usecase_impact.py --staged | Liệt kê UC phải review. |
| 5 | python tools/validate_usecases.py | Chặn lỗi cấu trúc/tên/tham chiếu. |
| 6 | python tools/build_usecase_doc.py --check | Bảo đảm generated đồng bộ source. |

- Tuần đầu chạy hook ở chế độ cảnh báo để chỉnh false positive. Sau hai thay đổi pilot pass, chuyển ERROR thành exit code khác 0 để chặn commit.

- Không dùng --no-verify như cách làm thường ngày. Chỉ dùng trong sự cố khẩn cấp và phải tạo issue/commit theo sau để chạy kiểm tra đầy đủ.

## 10.3. Quy trình một feature

git switch main git pull --ff-only git switch -c feature/uc31-background-permissions # Sửa code + i18n + test + UC source git add plato_gymapp plato_docs python tools/check_usecase_impact.py --staged python tools/validate_usecases.py python tools/build_usecase_doc.py git add plato_docs/generated/plato_usecases.docx git commit -m "feat(UC31): refine background permission flow" git status --short

# 11. Giai đoạn 8 — Remote private và CI

## 11.1. Khi nào tạo remote

Chỉ đẩy remote sau khi baseline local sạch và .gitignore đã được kiểm tra. Private repository vẫn có rủi ro nếu secret bị commit, vì vậy private không thay thế secret audit.

git remote add origin <private-repository-url> git remote -v git push -u origin main

## 11.2. CI tối thiểu

| Job | Bắt buộc chạy | Điều kiện pass |
| --- | --- | --- |
| Flutter | flutter pub get; dart format --set-exit-if-changed; flutter analyze; flutter test. | Không lỗi format/analyze/test. |
| Use Case | python tools/check_usecase_impact.py --base main; python tools/validate_usecases.py --strict. | Không ERROR và không unclassified chưa được xử lý. |
| DOCX | python tools/build_usecase_doc.py --check. | Generated file trùng output tái tạo. |

- Bật branch protection cho main sau khi CI chạy ổn định: yêu cầu pipeline pass và merge qua pull request.

- Nếu làm một mình, vẫn tạo PR cho feature lớn để xem diff code và diff tài liệu trước khi merge.

# 12. Case chạy hoàn chỉnh — UC31 permission

Dùng case này cho lần pilot đầu tiên. Mục tiêu không chỉ là thêm workflow, mà là chứng minh toàn bộ đường đi: code thay đổi → UC bị phát hiện → wording được review → DOCX được tái tạo.

| Bước | Việc làm | Bằng chứng cần lưu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tạo branch feature/uc31-background-permissions. | Tên branch và git status sạch ban đầu. |
| 2 | Chạm settings_screen.dart/profile_settings_screen.dart, workout_permission_helper.dart và strings_vi.i18n.json. | Diff code và i18n. |
| 3 | Chạy impact scan --staged. | UC31 được báo; UC06/UC15 được gợi ý nếu đã map. |
| 4 | Đối chiếu pre-dialog: Chạy nền buổi tập; Cấp quyền ngay; Để sau. | UC31.md dùng đúng wording app. |
| 5 | Bổ sung các nhánh: quyền đã có, từ chối, từ chối vĩnh viễn, quay lại từ Settings. | Luồng thay thế/ngoại lệ trong UC31.md. |
| 6 | Chạy validator, build DOCX, review generated. | Lệnh pass và DOCX có nội dung mới. |
| 7 | Commit và tạo PR. | PR checklist ghi UC31 updated/reviewed. |

Điều kiện pilot pass Nếu script không phát hiện UC31 khi thay đổi một trong ba file code/i18n trên, dừng lại và sửa index/script. Đừng tiếp tục chuyển toàn bộ UC khi pilot chưa bắt đúng thay đổi mẫu.

# 13. Cách xử lý lỗi mà không làm hỏng lịch sử Git

| Tình huống | Lệnh/hành động an toàn | Không làm |
| --- | --- | --- |
| Stage nhầm file | git restore --staged <path> | Không xóa file cục bộ chỉ để bỏ stage. |
| Sửa nhầm file chưa commit | Dùng IDE history/local history hoặc tạo bản copy trước khi sửa tiếp. | Không chạy git reset --hard. |
| Commit sai nhưng chưa push | Tạo commit sửa tiếp hoặc hỏi người có kinh nghiệm trước khi rewrite history. | Không force push theo thói quen. |
| DOCX generated khác source | Chạy generator, diff nguồn và build lại. | Không mở DOCX chỉnh tay để làm file “khớp”. |
| Word lock còn tồn tại | Đóng Word/đợi sync hoàn tất; giữ nguyên file. | Không xóa ~$*.docx thủ công khi file chính có thể đang mở. |
| CI fail nhưng local pass | Đối chiếu version Flutter/Python, line ending và lệnh CI. | Không bỏ qua CI hoặc merge thẳng main. |

# 14. Checklist trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo

| Giai đoạn | Checklist ngắn |
| --- | --- |
| 0 | □ DOCX hiện hành đã chốt □ Word locks đã xử lý □ baseline test/analyze đã ghi □ secrets đã nhận diện |
| 1 | □ .gitignore đúng □ baseline commit sạch □ git status sạch □ không có secret/build bị track |
| 2 | □ UC31.md đúng template □ wording khớp i18n □ luồng lỗi/permission có mặt |
| 3 | □ UC31 index map path thật □ key i18n đúng □ related UC hợp lệ |
| 4–6 | □ impact scan đúng □ validator bắt lỗi mẫu □ --check DOCX pass |
| 7 | □ hook chạy Windows □ không false positive nghiêm trọng □ branch/commit có UC ID |
| 8 | □ remote private □ CI pass □ main được bảo vệ |

# 15. Lịch thực hiện khuyến nghị

| Buổi | Phạm vi | Kết quả tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giai đoạn 0–1 | Baseline note, .gitignore, Git local và commit đầu tiên sạch. |
| 2 | Giai đoạn 2–3 | UC31.md, usecase-index.yaml và mapping path/key thật. |
| 3 | Giai đoạn 4–5 | Impact scan/validator bản đầu, có test lỗi mẫu. |
| 4 | Giai đoạn 6 | Generator tạo DOCX; review output không chỉnh tay. |
| 5 | Giai đoạn 7 | Hook chạy cảnh báo; pilot UC31 trên branch riêng. |
| 6+ | Giai đoạn 8 | CI/remote private sau khi pilot pass; rồi chuyển 5–8 UC mỗi batch. |

Điểm kiểm soát quan trọng nhất Không cố làm nhanh bằng cách chuyển 31 UC, generator, Git hook và CI trong một ngày. Pilot UC31 tạo phản hồi sớm nhất và giúp bạn sửa quy ước trước khi chúng lan rộng.

# 16. Mẫu checklist cho Pull Request

## Phạm vi - UC liên quan: UC31, UC06, UC15 ## Đã kiểm tra - [ ] Code và test đã cập nhật - [ ] Localization/UI wording đã đối chiếu - [ ] Impact scan đã chạy - [ ] Use Case đã cập nhật hoặc ghi rõ reviewed-no-change - [ ] validate_usecases.py pass - [ ] DOCX generated đã build lại và review - [ ] Không có secret, Word lock, render hoặc backup tạm trong diff ## Ghi chú <!-- Nêu rõ lý do nếu UC bị impact nhưng không cần sửa. -->

# 17. Bước bắt đầu ngay bây giờ

- Đóng Word để hai file ~$*.docx biến mất, rồi chốt đúng file Use Case hiện hành.

- Thực hiện Giai đoạn 0 và Giai đoạn 1 trong một phiên làm việc: secret audit → .gitignore → Git local → baseline commit.

- Ở phiên tiếp theo, triển khai pilot UC31 theo Giai đoạn 2–6. Không chuyển các UC khác cho đến khi pilot pass.

- Sau pilot, mới kích hoạt hook chặn và tạo remote private/CI.

Kết quả kỳ vọng Sau khi hoàn thành pilot, bạn sẽ có một thay đổi thực tế mà trong đó code, localization, Use Case nguồn, tài liệu DOCX và Git history đều khớp nhau. Từ đó việc chuyển các UC còn lại chỉ là lặp lại một quy trình đã được chứng minh.