PLATO

KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ
CODE – USE CASE – GIT CHO PLATO

Lộ trình cải thiện cấu trúc dự án và ngăn bỏ sót tài liệu khi thay đổi tính năng

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Phạm vi | Toàn bộ workspace Plato: plato_gymapp, plato_docs và công cụ kiểm tra |
| Trạng thái | Đề xuất triển khai theo từng giai đoạn; chưa tự động thay đổi cấu trúc code |
| Ngày lập | 19/08/2026 |
| Đối tượng đọc | Chủ dự án, lập trình viên và người rà soát tài liệu Use Case |

Kết quả cần đạt Mỗi thay đổi tính năng phải chỉ ra Use Case bị ảnh hưởng, cập nhật code và tài liệu trong cùng một nhánh Git, vượt qua kiểm tra tự động, rồi mới được hợp nhất. File DOCX vẫn là tài liệu dễ đọc; dữ liệu nguồn có cấu trúc phục vụ đối chiếu và sinh tài liệu tự động.

# 1. Tóm tắt đề xuất

Đề xuất tổ chức Plato thành một Git repository đặt tại thư mục cha Plato, thay vì chỉ quản lý riêng plato_gymapp. Repository này chứa ứng dụng, tài liệu Use Case nguồn, tài liệu DOCX được sinh ra và các công cụ kiểm tra. Cách tổ chức này giữ được mối liên hệ giữa thay đổi code và thay đổi tài liệu trong cùng lịch sử phiên bản.

Một repository duy nhất quản lý plato_gymapp và plato_docs.

Mỗi Use Case có một file nguồn dễ so sánh bằng Git; usecase-index.yaml lưu quan hệ giữa Use Case, màn hình, route, localization key và vùng code.

DOCX là đầu ra dành cho người đọc, được sinh lại từ nguồn; không dùng DOCX làm nơi chỉnh sửa duy nhất.

Pre-commit và CI cảnh báo khi code đã đổi nhưng Use Case liên quan chưa được xem xét.

Có thể dùng Git hoàn toàn cục bộ trước; chỉ đẩy lên remote riêng tư khi dự án sẵn sàng.

# 2. Hiện trạng và vấn đề cần giải quyết

| Hiện trạng | Rủi ro | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| Ứng dụng và tài liệu nằm ở hai thư mục ngang hàng nhưng chưa có Git ở thư mục cha. | Không có một lịch sử chung để biết thay đổi code nào kéo theo thay đổi Use Case nào. | Khởi tạo Git tại Plato và theo dõi cả hai thư mục. |
| Use Case chủ yếu được duy trì trong DOCX. | DOCX là file nhị phân, khó diff theo từng câu và dễ sửa nhầm bản. | Tạo nguồn Markdown/YAML; sinh DOCX từ nguồn. |
| Việc xác định UC bị ảnh hưởng dựa nhiều vào trí nhớ. | Tính năng mới như pre-dialog và toggle quyền có thể bị thiếu trong luồng chính, ngoại lệ hoặc quan hệ UC. | Dùng bản đồ ảnh hưởng và script kiểm tra. |
| Tên UI có thể thay đổi trong localization nhưng tài liệu vẫn dùng wording cũ. | Mô tả thao tác không khớp button, dialog hoặc tên màn hình thật. | Khai báo localization key trong index và kiểm tra khi key/value đổi. |
| Có nhiều bản DOCX, script trích xuất và render trung gian. | Khó nhận biết đâu là bản hiện hành; thư mục dự án nhanh chóng bị rác. | Quy ước generated, archive và temp; thêm .gitignore phù hợp. |

# 3. Nguyên tắc thiết kế

| Nguyên tắc | Ý nghĩa áp dụng |
| --- | --- |
| Một nguồn sự thật | Nội dung Use Case được quản lý ở dạng text có cấu trúc; DOCX là sản phẩm xuất bản. |
| Tài liệu dành cho người đọc | Use Case tiếp tục mô tả hành vi nghiệp vụ, không chèn chi tiết implementation gây khó hiểu. Traceability kỹ thuật được đặt trong index và công cụ hỗ trợ. |
| Một thay đổi, một dấu vết | Code, localization, Use Case và test liên quan phải xuất hiện trong cùng branch/PR hoặc cùng chuỗi commit có UC ID. |
| Kiểm tra sớm | Cảnh báo ngay trước commit; kiểm tra lại trên CI trước khi merge. |
| Tự động hóa có giải thích | Script chỉ ra file nào thay đổi và vì sao UC nào bị đánh dấu; người làm vẫn quyết định nội dung nghiệp vụ. |
| Chuyển đổi an toàn | Giữ bản DOCX gốc trong archive, triển khai theo từng giai đoạn và có thể quay lại bằng Git. |

# 4. Cấu trúc thư mục mục tiêu

Plato/ ├── .git/ ├── .gitignore ├── README.md ├── plato_gymapp/ ├── plato_docs/ │ ├── usecases/ │ │ ├── UC01.md │ │ ├── UC02.md │ │ └── ... │ ├── usecase-index.yaml │ ├── generated/ │ │ └── plato_usecases.docx │ └── archive/ ├── tools/ │ ├── check_usecase_impact.py │ ├── validate_usecases.py │ └── build_usecase_doc.py ├── scripts/ │ └── pre_commit.ps1 └── .github/ ├── pull_request_template.md └── workflows/plato-quality.yml

Vai trò của từng khu vực:

plato_gymapp/: mã nguồn Flutter, test và tài nguyên ứng dụng.

plato_docs/usecases/: nội dung nguồn của từng Use Case, dễ đọc và dễ so sánh theo dòng.

plato_docs/usecase-index.yaml: bản đồ liên kết Use Case với tính năng, route, màn hình, localization key, vùng code và UC liên quan.

plato_docs/generated/: tài liệu xuất bản; chỉ được tạo bởi build_usecase_doc.py.

plato_docs/archive/: bản cũ có giá trị tham chiếu; không dùng để chỉnh sửa tiếp.

tools/ và scripts/: kiểm tra tác động, validation, sinh tài liệu và Git hook.

# 5. Lộ trình triển khai chi tiết

## Giai đoạn 0 — Chốt baseline và bảo vệ dữ liệu

Mục tiêu: xác định đúng phiên bản app và Use Case hiện hành trước khi thay đổi cấu trúc.

Chọn usecase_revised_permissions.docx làm bản hiện hành; chuyển usecase.docx và usecase_revised.docx vào archive sau khi xác nhận không còn được chỉnh sửa.

Rà soát tên UC ở bảng tổng hợp, tiêu đề và bảng chi tiết. Ví dụ hiện cần lưu ý UC02 và UC06 có wording chưa hoàn toàn đồng nhất giữa các vị trí.

Quét các file nhạy cảm trước khi Git theo dõi: .env, keystore, service account, API key, signing.properties và file cấu hình cục bộ.

Ghi nhận trạng thái build/test hiện tại để dùng làm mốc so sánh.

Điểm dừng an toàn Không chạy git add . trước khi hoàn tất kiểm tra secret và .gitignore.

## Giai đoạn 1 — Khởi tạo Git tại thư mục Plato

Mục tiêu: tạo một lịch sử thống nhất cho ứng dụng và tài liệu.

Tạo .gitignore tại Plato với quy tắc cho Flutter, IDE, secret, Word lock, render và file trích xuất tạm.

Khởi tạo repository và đổi nhánh chính thành main.

Kiểm tra git status --short, chỉ stage các nhóm file đã được rà soát.

Tạo baseline commit; chưa cần remote ngay.

cd D:\Projects\Zenithas\Plato git init git branch -M main git status --short git add .gitignore README.md plato_gymapp plato_docs git commit -m "chore: establish Plato baseline"

## Giai đoạn 2 — Tách nguồn Use Case theo từng UC

Mục tiêu: biến nội dung Use Case thành dữ liệu có thể diff và kiểm tra tự động mà vẫn giữ DOCX dễ đọc.

Tạo một template chung gồm: mã UC, tên, mục tiêu, tác nhân, tiền điều kiện, kích hoạt, luồng chính, luồng thay thế/ngoại lệ, hậu điều kiện, quy tắc nghiệp vụ, UC liên quan và thuật ngữ.

Chuyển lần lượt UC01–UC31 từ bản DOCX hiện hành sang các file UCxx.md. Nội dung nghiệp vụ phải giữ nguyên trong bước đầu; chỉ chuẩn hóa cấu trúc.

Dùng thuật ngữ dạng tiếng Việt kèm chú thích tiếng Anh ở lần xuất hiện cần thiết, ví dụ Lịch tập (Routine), Giáo án (Program).

Review theo nhóm 5–8 UC để tránh một lần chuyển đổi quá lớn và khó phát hiện sai lệch.

Quy tắc Sau khi chuyển đổi hoàn tất, không chỉnh trực tiếp nội dung trong DOCX generated. Mọi sửa đổi bắt đầu từ file UCxx.md.

## Giai đoạn 3 — Tạo bản đồ truy vết usecase-index.yaml

Mục tiêu: nối thay đổi kỹ thuật với nội dung nghiệp vụ mà không làm nặng tài liệu cho người đọc.

usecases: UC31: title: "Quản lý quyền ứng dụng" features: [permissions, background_workout] code_paths: - "plato_gymapp/lib/**/settings_screen.dart" - "plato_gymapp/lib/**/workout_permission_helper.dart" routes: [settings] localization_keys: - permission_background_title - permission_pre_dialog_confirm related_usecases: [UC06, UC15]

Mỗi entry nên có tối thiểu title, code_paths và related_usecases. routes và localization_keys được thêm khi UC mô tả thao tác hoặc wording UI cụ thể.

## Giai đoạn 4 — Viết công cụ kiểm tra tác động

Mục tiêu: từ danh sách file Git đã đổi, xác định UC cần xem xét.

check_usecase_impact.py đọc git diff --name-only và so khớp với code_paths trong index.

Kết quả phải hiển thị: file thay đổi, UC bị ảnh hưởng và lý do so khớp.

Nếu code thuộc vùng chưa có mapping, công cụ cảnh báo unclassified change thay vì im lặng bỏ qua.

Người thực hiện xác nhận một trong hai trạng thái: đã cập nhật UC, hoặc đã review và xác định không cần đổi nội dung.

## Giai đoạn 5 — Validation nội dung Use Case

Mục tiêu: phát hiện lỗi cấu trúc và wording phổ biến trước khi sinh DOCX.

| Nhóm kiểm tra | Tiêu chí |
| --- | --- |
| Mã và số lượng | Không trùng/mất UC ID; tổng số ở phần tổng hợp khớp số file nguồn. |
| Tên UC | Tên trong index, bảng tổng hợp, heading và chi tiết phải nhất quán. |
| Tham chiếu | UC liên quan phải tồn tại; không tự tham chiếu; quan hệ hai chiều được cảnh báo nếu thiếu. |
| Mục bắt buộc | Không thiếu tác nhân, tiền điều kiện, luồng chính, hậu điều kiện hoặc luồng lỗi cần thiết. |
| UI wording | Localization key được khai báo phải tồn tại; khi value thay đổi thì UC tương ứng phải được review. |
| Thuật ngữ | Dùng cùng một cách gọi Lịch tập (Routine), Giáo án (Program), bài tập và buổi tập. |
| Quyền hệ thống | Mô tả đúng pre-dialog của app, dialog hệ điều hành, toggle cài đặt và trường hợp từ chối/đã cấp. |

## Giai đoạn 6 — Sinh DOCX tự động

Mục tiêu: giữ bố cục, font và bảng nhất quán trong khi loại bỏ chỉnh sửa thủ công lặp lại.

build_usecase_doc.py đọc UCxx.md và usecase-index.yaml theo thứ tự UC.

Áp dụng một template DOCX cố định cho tiêu đề, bảng tóm tắt, bảng chi tiết, font, header/footer và đánh số trang.

Ghi output vào plato_docs/generated/plato_usecases.docx.

Chạy render/structural QA; nếu output khác kỳ vọng thì sửa nguồn hoặc generator, không sửa file generated.

Commit source và generated DOCX cùng nhau nếu nhóm cần mở tài liệu mà không chạy công cụ build.

## Giai đoạn 7 — Pre-commit và quy trình branch

Mục tiêu: biến việc rà soát Use Case thành một phần tự nhiên của mỗi thay đổi.

Mỗi tính năng hoặc sửa hành vi dùng branch có UC ID, ví dụ feature/uc31-background-permissions.

scripts/pre_commit.ps1 chạy impact scan, validator và kiểm tra generated DOCX có được cập nhật hay không.

Commit message có UC ID khi thay đổi gắn với một Use Case, ví dụ feat(UC31): add permission pre-dialog and settings toggle.

PR template yêu cầu tick: code, UI wording, dữ liệu, permission, test, Use Case, DOCX generated.

## Giai đoạn 8 — CI và remote riêng tư

Mục tiêu: kiểm tra độc lập với máy cá nhân và tạo bản sao lưu ngoài máy.

Tạo private repository trên GitHub/GitLab sau khi baseline sạch secret.

Thêm remote origin và push main.

CI chạy flutter analyze/test, impact scan, validator và build DOCX; job thất bại nếu generated file không khớp source.

Bật bảo vệ nhánh main khi có thêm thành viên: merge qua PR và yêu cầu CI pass.

git remote add origin <private-repository-url> git push -u origin main

# 6. Các case thực hiện mẫu

## Case A — Thêm pre-dialog và toggle quyền chạy nền

Bối cảnh: Settings Screen có toggle mới; trước khi mở dialog hệ điều hành, app hiển thị pre-dialog giải thích. Đây là thay đổi đã từng có nguy cơ chỉ cập nhật code mà thiếu mô tả đầy đủ trong Use Case.

| Bước | Thực hiện | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tạo branch feature/uc31-background-permissions. | Mọi thay đổi có cùng phạm vi và dễ truy vết. |
| 2 | Sửa settings_screen, permission helper và localization. | Toggle, pre-dialog và dialog hệ điều hành hoạt động đúng. |
| 3 | Chạy impact scan. | Công cụ đánh dấu UC31; đồng thời gợi ý UC06 và UC15 do reset/cài đặt liên quan. |
| 4 | Cập nhật luồng chính và ngoại lệ: đã cấp, chưa cấp, từ chối, từ chối vĩnh viễn, quay lại Settings. | Use Case phản ánh đúng từng trạng thái quyền. |
| 5 | Chạy validate và build DOCX. | Tên toggle, tên nút pre-dialog và quan hệ UC đều hợp lệ. |
| 6 | Commit/PR với UC31. | Reviewer nhìn được code diff và Use Case diff trong cùng thay đổi. |

Điểm cần mô tả trong UC Phân biệt rõ pre-dialog do Plato hiển thị với dialog quyền của hệ điều hành; ghi hành vi khi toggle đang bật, khi quyền bị thu hồi từ Settings và khi nền tảng không hỗ trợ cùng một loại quyền.

## Case B — Đổi wording một nút trên UI

Ví dụ: đổi nhãn thao tác từ Sao chép thành Nhân bản trong màn hình quản lý Lịch tập (Routine).

| Tín hiệu thay đổi | Kiểm tra tự động | Việc người thực hiện phải làm |
| --- | --- | --- |
| Localization key/value thay đổi. | Index tìm các UC khai báo key đó, ví dụ UC12. | Đối chiếu đúng ngữ cảnh nút, cập nhật wording trong bước thao tác và ảnh/chú thích nếu có. |
| Chỉ đổi tiếng Việt, route không đổi. | Validator vẫn yêu cầu review UC vì tài liệu tiếng Việt dùng text hiển thị. | Không cần sửa mô tả hành vi nếu ý nghĩa không đổi; ghi nhận review trong PR. |
| Tên nút khác giữa các nền tảng. | Validator không tự kết luận một text duy nhất. | Mô tả biến thể Android/iOS hoặc dùng tên hành động trung lập nếu phù hợp. |

## Case C — Xóa tài khoản và reset về onboarding

Bối cảnh: sau khi xóa tài khoản thành công, app không chỉ xóa dữ liệu mà còn đặt lại isFirstRun và đưa người dùng về onboarding.

Impact scan nhận thay đổi ở luồng xóa dữ liệu, state khởi động và navigation; gợi ý UC06 và UC01, đồng thời kiểm tra UC liên quan đến dữ liệu/cài đặt nếu mapping có liên kết.

UC06 phải ghi hậu điều kiện rõ: dữ liệu cục bộ bị xóa, trạng thái first-run được khôi phục, người dùng được chuyển tới onboarding.

Luồng lỗi cần nêu: xóa không hoàn tất thì không reset first-run và không điều hướng như đã thành công.

Test cần bao phủ dữ liệu nào bị xóa, dữ liệu nào được giữ lại theo chính sách, route sau khi hoàn tất và hành vi khi mở lại app.

Lợi ích của Git Nếu hành vi reset gây lỗi, có thể xem đúng commit đã thay đổi code, UC và test; rollback một commit vẫn giữ ba phần đồng bộ.

## Case D — Thêm một tính năng hoàn toàn mới

Ví dụ giả định: chia sẻ kết quả buổi tập.

Tạo UC32.md từ template và thêm entry UC32 trong usecase-index.yaml.

Khai báo route, màn hình, localization key, code_paths và các UC liên quan như UC tập luyện hoặc lịch sử.

Viết luồng chính, quyền chia sẻ, trường hợp hủy, lỗi hệ thống và hậu điều kiện.

Validator tự tăng/đối chiếu số UC trong bảng tổng hợp; generator thêm UC32 đúng vị trí.

PR không được merge nếu UC32 có code nhưng thiếu nguồn Use Case hoặc generated DOCX chưa cập nhật.

# 7. Quy trình Git hằng ngày

| Thời điểm | Lệnh/hoạt động | Tiêu chí hoàn tất |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu | git switch -c feature/ucXX-short-name | Branch gắn với phạm vi nghiệp vụ. |
| Trong khi làm | Sửa code, test, localization và UC source cùng lúc. | Không để tài liệu thành việc làm sau cùng. |
| Trước commit | Chạy format, analyze/test, impact scan, validate, build DOCX. | Không còn cảnh báo chưa phân loại hoặc lỗi tài liệu. |
| Commit | git commit -m "feat(UCXX): ..." | Thông điệp nêu hành vi, không chỉ nêu tên file. |
| Review | Đọc code diff và UC diff; mở DOCX generated kiểm tra trình bày. | Hành vi thực tế và tài liệu khớp nhau. |
| Merge | Merge sau khi CI pass; xóa branch đã hoàn tất. | main luôn ở trạng thái build được và tài liệu hiện hành. |

# 8. Nội dung .gitignore đề xuất

Danh sách dưới đây là khung ban đầu; cần đối chiếu lại plugin và cấu hình thật của plato_gymapp trước khi áp dụng.

# Flutter / Dart plato_gymapp/.dart_tool/ plato_gymapp/build/ plato_gymapp/.flutter-plugins* # IDE / OS .idea/ .vscode/ .DS_Store Thumbs.db # Secrets / local config .env .env.* *.jks *.keystore key.properties signing.properties **/service-account*.json # Word and generated temporary files ~$*.docx **/render*/ **/*_extracted.json **/*_extracted.txt *.bak *.tmp # Không ignore nguồn và đầu ra chính !plato_docs/usecases/** !plato_docs/usecase-index.yaml !plato_docs/generated/plato_usecases.docx

# 9. Kiểm tra tự động và điều kiện chặn

| Cổng kiểm tra | Chặn khi | Thông báo cần hữu ích |
| --- | --- | --- |
| Impact scan | Code đổi trong vùng đã map nhưng UC chưa được review; hoặc file thuộc vùng chưa phân loại. | Nêu file, pattern và danh sách UC gợi ý. |
| Use Case validator | Sai/mất/trùng ID, lệch tên, thiếu mục bắt buộc, tham chiếu hỏng, localization key không tồn tại. | Nêu UC, trường và giá trị mong đợi. |
| DOCX reproducibility | Build lại tạo ra file khác với bản committed. | Yêu cầu chạy generator và commit output. |
| Flutter quality | format/analyze/test thất bại. | Giữ log lỗi theo file và test. |
| Secret scan | Phát hiện token, khóa hoặc credential có khả năng thật. | Chặn commit và hướng dẫn thu hồi/thay secret nếu đã lộ. |

# 10. Definition of Done cho một thay đổi tính năng

| Xác nhận | Tiêu chí |
| --- | --- |
| ☐ | Hành vi chính và tất cả trạng thái UI mới đã hoạt động đúng. |
| ☐ | Luồng lỗi, hủy, retry, permission denial và platform difference đã được xem xét. |
| ☐ | Wording trong Use Case khớp localization và tên điều khiển thực tế. |
| ☐ | Tác động tới persistence, logout, xóa tài khoản, reset và onboarding đã được rà soát. |
| ☐ | Use Case liên quan và usecase-index.yaml đã cập nhật hoặc được xác nhận không cần đổi. |
| ☐ | Test liên quan pass; flutter analyze không phát sinh lỗi mới. |
| ☐ | validate_usecases.py và check_usecase_impact.py pass. |
| ☐ | DOCX generated đã sinh lại và kiểm tra bố cục. |
| ☐ | git status chỉ chứa file thuộc phạm vi; không có temp, secret hoặc Word lock. |

# 11. Kế hoạch chuyển đổi gợi ý

| Thời gian | Phạm vi | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Baseline, secret audit, .gitignore và Git local. | Initial commit sạch; tài liệu cũ được archive. |
| Ngày 2–3 | Template UC, chuyển UC01–UC31 và lập index tối thiểu. | 31 file UC source + usecase-index.yaml. |
| Ngày 4–5 | Impact scan và validator. | Hai script có test mẫu; bắt được lệch tên UC02/UC06 và mapping permission. |
| Ngày 6–7 | DOCX generator, render QA và pre-commit. | DOCX tái tạo được; hook chạy trên Windows. |
| Tuần 2 | Pilot bằng một feature thật; tạo private remote và CI. | Quy trình branch/PR ổn định; backup ngoài máy. |

# 12. Tiêu chí nghiệm thu

Một checkout mới có thể sinh lại DOCX chỉ từ file trong repository và hướng dẫn README.

Thay đổi settings/permission tự động gợi ý đúng UC31 và các UC liên quan đã khai báo.

Validator phát hiện được tên UC không thống nhất giữa index, tổng hợp và chi tiết.

Thay localization key/value tạo yêu cầu review cho UC có dùng wording đó.

Không có script trích xuất, render, backup hoặc Word lock bị commit nhầm.

Người không phải lập trình viên vẫn đọc DOCX mà không cần hiểu code baseline hoặc mapping kỹ thuật.

# 13. Rủi ro và phương án giảm thiểu

| Rủi ro | Tác động | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Chuyển 31 UC một lần gây sai nội dung. | Tài liệu generated khác bản đã duyệt. | Chuyển theo batch nhỏ, so sánh và khóa baseline trước. |
| Mapping code_paths quá rộng. | Cảnh báo nhiều, người dùng bỏ qua. | Bắt đầu ở mức feature/module, đo false positive và tinh chỉnh. |
| Mapping quá hẹp. | Bỏ sót UC bị ảnh hưởng. | Cảnh báo unclassified file và review định kỳ index. |
| Generator làm mất bố cục DOCX. | Tài liệu khó đọc hoặc lệch font/bảng. | Dùng template cố định, render QA và snapshot test cấu trúc. |
| Commit secret trong baseline. | Rò rỉ thông tin nhạy cảm, kể cả repository private. | Secret audit trước git add; nếu lộ phải thu hồi và thay khóa, không chỉ xóa file. |
| Quy trình quá nặng. | Dev tắt hook hoặc cập nhật tài liệu đối phó. | Hook nhanh; kiểm tra sâu ở CI; cho phép ghi lý do reviewed-no-change. |

# 14. Những việc không nên làm

Không tạo Git chỉ trong plato_gymapp nếu muốn lịch sử code và tài liệu đi cùng nhau.

Không dùng git add . ở lần đầu trước khi kiểm tra .gitignore và secret.

Không chỉnh trực tiếp file DOCX trong generated sau khi đã áp dụng generator.

Không commit render PNG/PDF, file trích xuất JSON/TXT, backup code, patch tạm và file ~$ của Word.

Không để code hoàn tất rồi mới nhớ cập nhật Use Case; UC impact phải được xác định ngay từ lúc tạo branch.

Không đưa chi tiết code baseline vào nội dung Use Case dành cho người đọc; giữ traceability ở index và công cụ hỗ trợ.

# 15. Bước tiếp theo được khuyến nghị

| Ưu tiên | Hành động | Quyết định cần chốt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo Git local ở Plato sau khi secret audit. | Giữ repository local bao lâu trước khi tạo private remote. |
| 2 | Chốt tên bản Use Case hiện hành và quy tắc archive. | Có đổi tên final thành plato_usecases.docx ngay hay sau giai đoạn migration. |
| 3 | Làm pilot UC31 trước vì có permission, pre-dialog, toggle và platform behavior. | Danh sách code_paths/localization_keys chính xác cho UC31. |
| 4 | Từ pilot, chuẩn hóa template và validator rồi mới chuyển toàn bộ UC. | Mức độ bắt buộc của từng trường Use Case. |
| 5 | Thêm remote private và CI sau khi local workflow ổn định. | GitHub hay GitLab; quyền truy cập và chính sách backup. |

Khuyến nghị triển khai Bắt đầu bằng Git local + pilot UC31. Đây là phạm vi đủ nhỏ để kiểm chứng mapping, wording localization, permission flow và generator, nhưng đủ phức tạp để phát hiện sớm các điểm yếu của quy trình trước khi chuyển đổi toàn bộ 31 Use Case.